钦州市人民政府

关于报备国家海洋督察专项督察反馈意见

(1-13)整改任务完成情况公示表

	反馈问题：  

钦州保税港区君达有机食品生产与加工项目、钦州保税港区安达物流基地项目、钦州保税港区宏能生物降解餐具生产线项目、钦州保税港区港鑫木地板深加工项目、钦州保税港区中豪果蔬真空无菌保鲜深加工项目、利嘉石化仓储物流中心项目、大榄坪综合物流加工区汽车综合服务区项目、大榄坪综合物流加工区汽车城配套服务中心项目、钦州市恒新镍业有限公司一期（含镍金属5000t/a）镍铁项目、北部湾创大矿品加工物流基地、钦州保税港区港润无公害蔬菜加工项目、钦州保税港区港利物流中心项目、浩宏石化仓储中转基地项目、钦州港金成综合物流中心项目、钦州港利达仓储中心项目、钦州保税港区资通物流中转基地项目等16个项目已填海后未实际开发建设，用海闲置。

	责任单位：钦州市人民政府

	责任人：谭丕创

	联系电话：0777-2816689

	整改目标：大力推进项目建设，盘活空置海域

	整改措施：

①对2012年以来的全市围填海项目进行排查。

②督促项目业主限时开工建设，未开工建设的，依法处理。

③开展详细调查研究，仔细甄别。截至2019年底，填海项目已开发建设形成土地而仍未使用的，由市人民政府依法依规收为国有，尚属海域仍未实施填海的，由自治区人民政府依法依规收为国有。

	整改主要工作及成效：

（一）组织开展项目排查，进一步掌握项目现状。我市海洋主管部门对我市2012年以来的全市65个围填海项目逐一开展现场排查。

（二）组织开展招商引资，加快推进项目建设。2019年12月16日，函告广西钦州保税港区开发投资有限责任公司和广西钦州临海工业投资有限责任公司，要求相关项目业主加快推进项目开发利用。目前，已进驻诚航木材、中谷海运、诚峰仓储、恒湘物流二期、创大冷链物流、桂吉冷链物流、侨益物流、棉纺产业园、奇智纺纱等产业项目，并有部分项目已签订投资协议或者框架协议。

（三）组织开展调查研究，分类施策盘活资源。反馈意见通报的提及16个项目，面积约为8067.32亩，已全部吹填形成陆地，分别位于钦州保税港区片区和钦州港大榄坪片区，均属于原广西钦州保税港区区域建设用海总体规划用海范围和原广西钦州大榄坪综合物流加工区区域建设用海总体规划用海范围。结合片区规划调整和功能定位，目前的开发利用情况如下：（1）保税港区片区方面，面积约为5404.53亩，其中：已出让办证1790.19亩、正在组织挂牌出让1331.42亩、已签订投资协议713.86亩、正在洽谈项目632.61亩、道路及绿化基础设施用地936.51亩。（2）大榄坪片区，面积约为2658.79亩，其中：正在申请换发土地证826.31亩、办理海域使用权抵押494.49亩、闲置土地处置738亩、列入围填海历史遗留问题600亩。

接下来，我市将积极发挥国家级平台优势，进一步加大招商引资工作力度，吸引符合产业政策的产业项目进驻，充分发挥海域资源效益。




